合同编号：




南三高速公路项目SY3监理试验室场地建设
[bookmark: _GoBack]采购项目外部采购合同




甲方：四川济通工程试验检测有限公司
乙方：                            


签订地点：成都
签订时间：     年    月





甲方：四川济通工程试验检测有限公司
乙方：

根据《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就试验检测耗材采购事宜协商一致，签订本合同。
第一条 采购内容
场地建设报价表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	备注：1.此表中的单价作为结算单价，最终金额根据双方确认的数量据实结算。
2.单价×数量结果保留为整数。



1.合同价格
本合同采用固定单价的方式，暂定合同总金额（含增值税）¥   元（大写：人民币   ）。其中不含税价为¥   元（大写：人民币   ），增值税税率为   %，增值税为¥   元（大写：人民币   ），最终金额根据甲方需求据实结算。
2.合同价款中包括但不限于人员服务费、现场服务、服务工作所需要的设备使用费、用房、办公、生活设施、设备及汽车费用、保险费、税金、管理费等。
3.若因国家税收政策调整导致增值税税率发生变动，合同不含税价款保持不变，合同总价款按调整后的适用增值税税率相应调整。除前述国家政策原因外，因其他任何情形造成税率变化、税金增加的，增加部分税金由乙方自行承担。
第二条 服务内容和范围
为四川济通工程试验检测有限公司提供驻地试验室场地建设服务。
第三条 服务期限
自中标通知书发出之日起30个日历天内完成场地建设及设备安装调试等所有工作。
第四条 结算及支付方式
1.合同签订后，甲方预先支付乙方场地建设费用的20%，乙方需开具符合甲方要求的正规增值税发票。自甲方验收合格之日起30个工作日内，双方依据验收合格的工程量进行工程款结算，乙方应开具符合甲方要求的正规增值税发票，甲方在一个月内支付至实际工程款的70%。验收合格后，若满3个月未发现质量缺陷或发生事故，甲方支付乙方实际结算工程款的27%。质保期届满一年后，甲方支付实际结算工程款的3%。验收合格的实际工程量如有差额，则按照实际工程量结算，但结算工程款不超过合同总价（预估），超过合同总价的则按照合同总价结算。
2.乙方未提供合法有效发票的，甲方有权延期付款，且不承担任何责任。
3.甲方上述付款行为是在乙方全部完成本合同约定之各项条款，及无任何违约事项后方予进行。
4.具体支付方式为：甲方验收合格，审核无误后转账到乙方账户。
第五条 质量要求与验收
1.乙方应根据甲方提供的试验室场地建设方案及相关要求，及时完成场地建设、相关设备安装及系统调试工作。在主要建设工序完成或具备阶段性验收条件时，乙方应提前通知甲方，由甲乙双方共同对已完成部分的工作成果进行初步核实，包括但不限于检查工程进度、所用材料、设备规格及安装工艺等。
2.全部建设工作完成后，乙方应书面通知甲方进行最终验收。甲方依据双方约定的建设标准、技术指标及使用功能对试验室场地进行验收。如发现任何部分不符合约定质量标准，甲方应及时向乙方提出异议，乙方应在接到通知后2个日历天内响应并完成整改，包括维修、更换或重新施工，并承担因此产生的全部费用。在甲方对当前阶段或最终建设成果予以确认前，乙方不得擅自进行后续可能影响验收结果的施工或作业。
3.试验室场地在通过甲方最终验收合格前的全部毁损、灭失及工作成果瑕疵风险由乙方承担；自最终验收合格并签署书面验收文件之日起，上述风险转移至甲方。对于建设过程中的阶段性成果，其风险随该阶段成果通过甲方验收而转移。
第六条 质保与售后服务
1.自场地建设验收合格并交付使用之日起，乙方向甲方提供为期1年的质保期。质保期内，任何因乙方施工工艺、材料质量或设计缺陷导致的非甲方原因的问题，乙方应及时响应并负责无偿修复、更换或重新施工。
2.乙方进场材料必须符合报价文件中提供的技术标准。
3.乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求，以及报价文件中的施工标准，精心施工，保证工程质量，符合《施工现场临时建筑物技术规范》。
4.如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题，乙方不承担责任。
5.乙方所供产品使用的材料、外形、规格、性能等必须满足合同约定的要求。
6.乙方需在收到甲方质量问题通知后2小时内响应，24小时内出具解决方案；紧急问题（如电路故障，线管脱裂等）需4小时内到场处理。乙方指定的售后负责人姓名       ，电话              。
第七条 其他要求
1.具体尺寸和房屋布局以甲方提供的设计图为准。
2.场地建设详细参数满足询价文件及报价文件要求。
3.乙方进场材料必须符合投标文件要求。
第八条 违约责任
1.甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2.乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方安排，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的由乙方负责承担。
3.合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。
4.乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。
5.乙方未按合同约定工期完成施工的，每延期一日，应承担合同暂定总金额的万分之五违约金，延期10日以上的，除支付违约金外，乙方应当承担赔偿责任。
6.甲方未按照合同约定的期限支付合同费用的，延迟一日，需按照应付而未付金额的万分之二支付违约金。
7.乙方违反本合同相关约定的，甲方有权立即解除合同，乙方应退还甲方已支付的工程款，并承担总工程款20%的违约金，并承担甲方在追究乙方违约行为过程中产生的律师费、保全担保费等合理费用。
8.合同生效后，乙方需全面遵守合同中规定的各项义务。若乙方未能履行或未能完全履行合同义务，乙方应承担相应的违约责任。且甲方有权停止支付乙方剩余合同款项的20%，并可要求乙方赔偿由此产生的损失，包括但不限于甲方为维护债权所支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费、差旅费等合理费用。
第九条 商业文件信函和诉讼文书的送达地址的约定
1.通讯地址和联系方式
甲方：              ；通讯地址：          ；
联系人：            ；联系电话：          。
乙方：              ；通讯地址：          ；
联系人：            ；联系电话：          。
2.合同各方一致确认上述的通讯地址和联系方式（或本合同中记载的各方通讯地址和联系方式）为各方履行合同、解决合同争议时向接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。
3.通讯地址和联系方式适用期间。上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非各方依下款告知变更。
4.通讯地址和联系方式的变更。任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书（若争议已经进入司法程序解决）。
5.合同双方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书无法送达的法律后果由各自承担。
6.合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
第十条 合同争议的解决方式
由本合同所引起的争议，甲乙双方应本着友好原则，协商解决，协商不成，因合同纠纷提起的诉讼,由原告所在地人民法院管辖。
第十一条 其他约定条款
1.如因人力不可抗拒的因素而导致延期交货或无法交货时，乙方不负任何责任。
2.本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，由双方签字盖章生效。
3.合同的传真件和扫描件具有同等法律效力。

附件：1.工作通知单
2.中标人报价函
3.监理试验室检测区、办公室平面布置图
（以下无正文）


	
甲方：四川济通工程试验检测有限公司
（盖章）
	乙方：
（盖章）

	法定代表人
或委托代理人：              （签 字）
	法定代表人
或委托代理人：         （签字）

	经办人：
	经办人：

	开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行
	开户银行：

	开户账号：51001426208051518277
	开户账号：

	地址：成都蛟龙工业港双流园区威海路7座150号
	地址：

	时间：    年  月  日
	时间：    年  月  日
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